**Sprint Review**

**Sprint 2**

**O que foi feito:**

* Recuperar senha;
* Arrumar menu drop- down;
* Reformulação do feed;
* Início da Tela de Pesquisa;
* Tela de Perfil;
* Tela de Sugestão de Evento;

**O que ficou por fazer:**

* Finalizar Tela de Pesquisa;
* Finalizar Tela de inserção de eventos(moderador);
* Inserir mais campos na Tela de Perfil;
* Tela de visualização de eventos;

**O que foi feito à mais:**

* Foi implementada a opção de login com o Facebook;

**O que deve ser alterado:**

- Na tela de feed, acho que ficaria mais bacana se separassem as informações da corrida por linhas... Exemplo:

Nome da Corrida/Caminhada

Imagem

Local: São Carlos/SP

Horário: 09:00h

Distância: 5 Km

Período de Inscrições: 20/05/2019 a 15/06/2019

Valor: R$ 50,00 (ou Gratuita)

- Aqueles textos sobre a corrida podem ser movidos para quando a pessoa escolher um evento e as informações completas dele surgirem.

- Na tela de cadastro de evento, inserir os seguintes campos:

Link para o site/Facebook do evento.

Horário da corrida, além da data que já está lá;

**Sugestões:**

* Se possível, deixar a pessoa escolher primeiro o Estado de uma lista de siglas, em vez da pessoa ter que digitar as duas letras. Após isso, tendo um estado escolhido, uma lista de todas as cidades daquele estado é carregada na opção de se inserir a cidade, na qual o usuário escolhe uma, evitando assim erros de inserirem cidades inexistentes, ou de estados diferentes, etc... persistindo esses dados.
* EM modalidades, colocar entre parênteses na frente dos nomes das corridas, qual a quilometragem mais ou menos... Exemplo: Corridas Curtas (1km a 5m), Corridas Médias (5km a 10km), etc...