**Sprint Retrospective**

**Sprint 3**

**Fizemos bem:**

* Organização e discussão de algumas alterações necessárias;
* Melhor divisão das tarefas;
* Melhor integração e comunicação das tarefas entre os membros;
* Melhor documentação do que foi ou não realizado;

**Fizemos Mal:**

* O grupo superestimou o tempo disponível e a dificuldade necessária para algumas das tarefas;
* Má utilização da ferramenta Github, o que acabou gerando certa confusão com relação às versões e a integração das diferentes partes;
* Diminuição do número de reuniões (daily meetings);

**Podemos Melhorar:**

* Ainda estão faltando comentários que explicam melhor o código para outros membros;
* Podemos melhorar o versionamento do código, aproveitando melhor a ferramenta do Github;