**Sprint Retrospective**

**Sprint 1**

**Fizemos bem:**

* Boa comunicação entre os membros do time;
* P.O. possui boa comunicação com o cliente, principalmente em relação de extração de requisitos;
* Cada funcionalidade pronta foi comunicada com a utilização do Trello (notificação via e-mail);
* Boas reuniões de desenvolvimento (presenciais);
* Documentação bem elaborada, com auxílio de todos os membros;
* Respeitando os prazos de entrega;
* Boa divisão do número de atividades por Sprint.

**Fizemos Mal:**

* Falta de comentários no código;
* Embora a comunicação tenha sido boa entre os membros, algumas funcionalidades foram feitas por membros que não estavam designadas às mesmas. Isso gerou certa confusão com relação às atividades a serem feitas por cada um dos membros;
* Não atualizamos prontamente o kanban - Trello.

**Podemos Melhorar:**

* Comentar e explicar melhor o código para os outros membros do time;
* Documentar a instalação de todas as ferramentas e pré requisitos de desenvolvimento;
* Dividir melhor as tarefas para não sobrecarregar os membros do time;
* Seguir a divisão de tarefas estabelecida;
  + Caso haja modificação do responsável pela tarefa, tarefas devem ser realocadas para não sobrecarregar membros do grupo;
* Cada funcionalidade pronta deve ser notificada para todos os membros o quanto antes.