**Sprint Review**

**Sprint 1**

**O que foi feito:**

* Estruturação do banco de dados;
* Sistema de *login* com cadastro e senha;
* Botão para *login* pelo *Facebook*;
* Apresentação dos eventos no *feed;*
* Cadastro de usuário;
* Opção de recuperar senha.

**O que ficou por fazer:**

* Finalizar o *feed* de eventos - Inserir menu na posição correta e aparecendo integralmente;
* Tela de inserção de eventos(moderador).

**O que foi feito à mais:**

* Foi implementada a opção de logout.

**O que deve ser alterado:**

* Diminuir o tom do laranja (cor) - roubar cor do Itaú; - Trocar para #FF7200;
* Tom de cor no cabeçalho dos cards, ou no *card* como um todo;

**Sugestões:**

* Colocar banco para pegar cidades e estados;
* Possibilidade: inserir as corridas do evento diretamente na descrição do evento;
* Para mostrar cada evento individualmente podemos utilizar um modal ou mesmo ir para uma outra tela. Baixar : react-native-modal;
* Colocar uma opção de “Dismiss” - recusar um evento e não aparecer mais;
* Marcar os eventos que tem interesse ou não e não mostrar mais esses eventos no feed;